«Гостиничный комплекс»

по адресу: Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр., участок 1 (юго-восточнее дома №56, литера А, по Лиговскому пр.)

(вынос объектов уличного освещения )

##### Конкурсная документация

#### Объявление

            - Январь 2017

## ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. ООО «Кеско» сообщает:

о проведении в офисе обособленного подразделения ООО «Кеско» в г. Санкт-Петербург: г. Санкт-Петербург, ул. Касимовская, дом 5, открытого конкурса по выбору Подрядчика на проведение работ по  выносу крепления уличного освещения СПбГУП «Ленсвет» по адресу: Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр., участок 1 (юго-восточнее дома №56, литера А, по Лиговскому пр.) (далее Объект).

2. Работы, предполагаемые к оценке:

  - Разработка проекта производства работ с получением необходимых согласований

  - Составление и согласование с Заказчиком сводного сметного расчета на весь перечень выполняемых работ.

  - Выполнение демонтажных и  монтажных работ по выносу сетей на основании ранее составленной сметы.

3. Особые требования:

- производство работ в зоне плотной окружающей жилой и административной застройки;

- обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей

4. Предметом конкурса является наилучшее Конкурсное предложение Претендента для заключения Договора подряда на работы, указанные в п. 2 на следующих условиях:

- количество и качество работ и услуг: выполнение работ на основании выданной Конкурсной документации и полученного по ней Конкурсного предложения.

- порядок расчетов:

- расценки в конкурсных предложениях и сметах приводятся в рублях;

- расчеты производятся в рублях;

- платежи производятся поэтапно:

  - аванс на разработку и согласование проектной документации,

  - промежуточные платежи на основании Актов выполненных работ,

  - окончательный взаиморасчет после подписания Акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

Предпочтение отдается предложению, содержащему наименьшую долю аванса и наибольшую долю окончательного платежа (в том числе по этапам работ);

- срок выполнения работ по договору:

- не более 3 календарных месяцев со дня перечисления аванса  (включая согласование проектов в необходимом объеме) - для проектной документации;

- размер применяемых в договоре штрафных санкций: размер штрафных санкций - 1% (один процент) от цены Договора за каждый день просрочки, исполнения договорных обязательств, при этом общая сумма штрафных санкций не может превышать 30% (тридцати процентов) от цены Договора.

5. Конкурсные предложения будут приниматься от уполномоченных лиц до 12.00 8 февраля 2017 в запечатанных конвертах с пометкой «Тендерному Комитету» по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Клинский 25 лит А с дублированием по электронной  почте коммерческого предложения, оформленного согласно форме подачи, представленной в конкурсной документации, по следующим адресам:

kovalev@kesco.ru   ;  bozheskii@kescom.com

6. Уполномоченный сотрудник для получения разъяснений по техническим вопросам и представления Претендентам приложений к Техническому заданию (ответственный Представитель Заказчика):

Ковалев Дмитрий Анатольевич ,  телефон 89650832558

7. Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 5 способом и сделанные не по форме, указанной в Конкурсной документации, не рассматриваются.

8. Затраты Претендентов на подготовку конкурсных предложений ООО «Кеско» не компенсируются.

9. Критерий определения победителя конкурса.

При определении Победителя используются следующие оцениваемые показатели конкурсных предложений (в скобках – значение весового коэффициента):

Ц – общая стоимость работ (цена Договора)  (a = 55 %);

Ср - cрок выполнения работ и согласований (b = 20%);

К – квалификационные показатели (c = 10 %);

- к1 - опыт проведения аналогичных работ в зоне регулирования застройки и хоз. деятельности центральных районов Санкт-Петербурга (25 %);

- к2 - опыт согласования проектов реконструкции (25 %);

- к3 - наличие собственных проектировщиков (20 %);

- к4 - наличие собственной техники и персонала для производства работ. (15 %);

- к5 – опыт оказания услуг по ускоренному согласованию проектов (15 %).

П - платежные условия договора (d = 15%);

(аванс/промежуточные платежи/окончательный взаиморасчет)

- 60/30/10 – 1 балл

- 50/40/10 – 2 бала

- 40/50/10 – 3 балла

- 30/60/10 – 4 балла

- 20/70/10 – 5 баллов

Сумма весовых коэффициентов принимается равной 100: а + в + с + d = 100%.

Каждый из показателей оценивается экспертно по 5-ти балльной шкале (1,2,3,4 или 5 баллов).

Комплексная оценка конкурсного предложения (КО) определяется как средневзвешенное значение из оцениваемых показателей: КО = (a*Ц + b*Ср + c*К + d*П).

9. Единичные расценки: Все расценки применяемые в подаче Конкурсного предложения должны включать в себя все затраты применимые к данному виду работ, все налоги и отчисления в госбюджет, з/п, затраты на АХП, накладные расходы, прибыль предприятия.