|  | Обособленное подразделение ООО «КЕСКО» в г. Санкт-Петербург ________________________________________ 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский пр., д. 25 | т. +7 (812) 622-03-62 ф. +7 (812) 622-03-63 |
| --- | --- | --- |

Реконструкция производственных корпусов

бывшей табачной фабрики «Нево-Табак» с целью приспособления для современного

использования

(многоквартирный жилой комплекс «Олимпия»)

на земельном участке по адресу:

г. Санкт-Петербург, Клинский проспект, дом 25, лит. А

с кадастровым номером 78:32:0001635:17.

#### Конкурсная документация

#### Объявление

#### 2018

## ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

- ООО «Кеско» сообщает:

о проведении в офисе обособленного подразделения ООО «Кеско» в г. Санкт-Петербург, открытого конкурса по выбору Подрядчика на выполнение комплекса работ по устройству ограждения котлована методом “стена в грунте” под защитой глинистого раствора по адресу: г. Санкт-Петербург, Клинский проспект, дом 25, лит. А (далее Объект).

- Работы, предполагаемые к оценке:

Выполнение конструкций ограждения котлована методом «стена в грунте» толщиной 800 мм, глубиной заложение 18м. по проекту 01/05-18-КЖ0.1.1, разработанного ООО «БЭиСПР СПб»

Предметом конкурса является наилучшее Конкурсное предложение Претендента для заключения Договора подряда на работы, указанные в п. 2 на следующих условиях:

- количество и качество работ и услуг: комплексное выполнение работ на основании выданной Конкурсной документации и полученного по ней Конкурсного предложения.

- порядок расчетов:

- расценки в конкурсных предложениях и сметах приводятся в рублях;

- расчеты производятся в рублях;

- платежи производятся поэтапно:

  - аванс на производство работ;

  - промежуточные платежи на основании актов о приёмке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и с зачетом аванса пропорционально стоимости  выполненных  работ;

  - взаиморасчет после подписания окончательного Акта сдачи-приемки работ;

  - гарантийное удержание в следующем порядке:

2,5% на 20 дней;

1,25 % на 12 месяцев;

1,25 % на 36 месяцев;

Доля аванса на материалы и работы должна быть минимальной. Возможна прямая оплата Заказчиком металлопроката поставщику. Предпочтение отдается предложению, содержащему наименьшую долю аванса.

| 15/65/15/5 | 1 балл |
| --- | --- |
| 15/60/20/5 | 2 балла |
| 10/70/15/5 | 3 балла |
| 5/75/15/5 | 4 баллов |
| 0/80/15/5 | 5 баллов |

- срок выполнения работ по договору: октябрь  2018 г.

- размер применяемых в договоре штрафных санкций: размер штрафных санкций – 0,3% от цены Договора за каждый день просрочки, исполнения договорных обязательств, при этом общая сумма штрафных санкций не может превышать 20% (двадцати процентов) от цены Договора.

- Конкурсные предложения будут приниматься от уполномоченных лиц до:

12.00 18 сентября 2018 года в запечатанных конвертах с пометкой «Тендерному Комитету» по адресу: Санкт-Петербург, Клинский пр., д. 25, 3-й этаж секретарь, с дублированием по электронной  почте коммерческого предложения, оформленного согласно форме подачи, представленной в конкурсной документации, по следующим адресам:

barvin@kesco.ru

evgeny@kesco.ru

bozheskii@kescom.com

- Уполномоченные сотрудники для получения разъяснений по техническим вопросам и представления Претендентам проектной документации (ответственный Представитель Заказчика):

Барвин Олег Анатольевич, тел. +7(812) 622-03-62, +7-965-083-25-18, barvin@kesco.ru

Божеский Дмитрий Александрович, тел. +7-965-083-25-54 bozheskii@kescom.com

Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 3 способом и сделанные не по форме, указанной в Конкурсной документации, не рассматриваются.

- Затраты Претендентов на подготовку конкурсных предложений ООО «Кеско» не компенсируются.

- Единичные расценки: Все расценки применяемые в подаче Конкурсного предложения должны включать в себя все затраты применимые к данному виду работ, все налоги и отчисления в госбюджет, з/п, затраты на АХП, накладные расходы, прибыль предприятия.

- На объекте смонтировано временное стационарное электро- и водоснабжение. Возмещение затрат предусматривается по отдельным агентским договорам по тарифам ОАО «ПСК» и ГУП «Водоканал СПб» +1%