Реконструкция производственных корпусов

бывшей табачной фабрики  «Нево–Табак» с целью приспособления

для современного использования

(многоквартирный жилой комплекс «Олимпия»)

на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Клинский проспект 25

Этап 1: Реконструкция с сохранением внешнего облика исторического здания, формирующего уличный фронт застройки по Бронницкой улице с локальным изменением архитектурного решения фасада и увеличением высотности вглубь квартала в осях Б-M:1-7  с сохранением формы исторической двухскатной крыши.

## Конкурсная документация

## Объявление

октябрь 2016

## ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. ООО «Кеско» сообщает:

о проведении в офисе обособленного подразделения ООО «Кеско» в г.Санкт-Петербург: Клинский проспект, дом 25, открытого конкурса по выбору Подрядчика на разработку проектной документации (проект и рабочая документация) и производство работ по усилению конструкций зданий, попадающих в 30 метровую зону возможного влияния в рамках проекта реконструкции производственных корпусов бывшей табачной фабрики  «Нево–Табак». (далее Объект).

2. Работы, предполагаемые к оценке:

- разработка проектной документации и рабочих чертежей укрепления несущих конструкций и фундаментов зданий, непосредственно примыкающих к площадке строительства;

- согласование проекта укрепления фундамента здания по адресу Бронницкая ул, 9, лит А – «Здание лечебницы Александровской общины сестер милосердия Красного Креста» в КГИОП;

- выполнение работ (включая получение разрешений на выполнение работ, установку ограждений, восстановление покрытий и отделки, уборку мусора и материалов) по укреплению несущих конструкций и фундаментов зданий. При выполнении СМР допустимо проведение работ в два этапа: перед демонтажем и после него в местах где доступ ограничен существующими зданиями;

- разработка исполнительной документации (при необходимости).

3. Особые требования:

- разработка проекта и выполнение работ на ОКН: д. 9, лит. А по Бронницкой ул;

- выполнение работ в зоне плотной окружающей жилой и административной застройки;

- выполнение работ в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга (ЗРЗ 1-3).

4. Предметом конкурса является наилучшее Конкурсное предложение Претендента для заключения Договора подряда на работы, указанные в п. 2 на следующих условиях:

- количество и качество работ и услуг: выполнение работ на основании выданной Конкурсной документации и полученного по ней Конкурсного предложения.

- порядок расчетов:

- расценки в конкурсных предложениях и сметах приводятся в рублях;

- расчеты производятся в рублях;

- платежи производятся поэтапно:

  - аванс на разработку и согласование рабочей и проектной документации, аванс на выполнение демонтажных работ;

  - промежуточные платежи на основании Актов выполненных работ;

  - окончательный взаиморасчет после подписания Акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

Предпочтение отдается предложению, содержащему наименьшую долю аванса и наибольшую долю окончательного платежа (в том числе по этапам работ);

- срок выполнения работ по договору:

- 1,5 календарных месяцев со дня перечисления аванса - для проектной документации и рабочих чертежей (включая согласование проекта в необходимом объеме за исключением КГИОП);

- 2 календарных месяцев со дня перечисления аванса - для выполнения СМР.

- размер применяемых в Договоре штрафных санкций: размер штрафных санкций - 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки, исполнения договорных обязательств, при этом общая сумма штрафных санкций не может превышать 20% (двадцати процентов) от цены Договора.

5. Конкурсные предложения,  будут приниматься от уполномоченных лиц до 12.00 23 ноября 2016 года в запечатанных конвертах с пометкой «Тендерному Комитету» по адресу: Санкт-Петербург, Клинский проспект д. 25. с дублированием по электронной  почте коммерческого предложения, оформленного согласно форме подачи, представленной в конкурсной документации, по следующим адресам:

- mailto:barvin@kesco.ru

- mailto:evgeny@kesco.ru

6. Уполномоченный сотрудник для получения разъяснений по техническим вопросам и представления Претендентам приложений к Техническому заданию (ответственный Представитель Заказчика):

Барвин Олег Анатольевич, тел. +7(812) 622-18-33, mailto:barvin@kesco.ru

7. Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 5 способом и сделанные не по форме, указанной в Конкурсной документации, не рассматриваются.

8. Затраты Претендентов на подготовку конкурсных предложений ООО «Кеско» не компенсируются.

9. Критерий определения победителя конкурса.

При определении Победителя используются следующие оцениваемые показатели конкурсных предложений (в скобках – значение весового коэффициента):

Ц – общая стоимость работ (цена Договора)  (a =60,0%);

Ср - cрок выполнения работ и согласований (b = 10%);

К – квалификационные показатели (c = 20 %);

к1 - опыт проведения работ в зоне регулирования застройки и хоз.деятельности центральных районов Санкт-Петербурга	- 15%

к2 - опыт согласования проектов укрепления фундаментов исторических зданий и ОКН		-  15%

к3 - наличие собственных проектировщиков	-  15%

к4 - наличие собственной техники для производства работ по укреплению фундаментов 		-  15%

к5 - наличие лицензии КГИОП	- 40%

П - платежные условия договора (d = 40%);

(аванс/промежуточные платежи/окончательный взаиморасчет)

- 40/50/10 – 1 балл

- 30/60/10 – 2 бала

- 20/70/10 – 3 балла

- 10/70/20 – 4 балла

- 0/80/20 – 5 баллов

Сумма весовых коэффициентов принимается равной 100: а + в + с + d = 100%.

Каждый из показателей оценивается экспертно по 5-ти балльной шкале (1,2,3,4 или 5 баллов).

Комплексная оценка конкурсного предложения (КО) определяется как средневзвешенное значение из оцениваемых показателей: КО = (a*Ц + b*Ср + c*К + d*П).

9. Единичные расценки: Все расценки применяемые в подаче Конкурсного предложения должны включать в себя все затраты применимые к данному виду работ, все налоги и отчисления в госбюджет, з/п, затраты на АХП, накладные расходы, прибыль предприятия.

10. Прочие условия:

Сроки действия условий Конкурсных предложений и заключения договора в части разработки проектной документации  до  “23”  декабря 2016 года.