#### «Вынос РП - 5045»

#### Конкурсная документация

#### Объявление

Март  2020г

## ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

- ООО «КЕСКО» сообщает:

о проведении в офисе обособленного подразделения ООО «КЕСКО» в г. Санкт-Петербург: 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский проспект, дом 25, открытого конкурса на основании согласованной проектной документации по выбору Подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по выносу распределительной трансформаторной подстанции №5045  по адресу: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Клинский проспект 25 литер Т в Московский пр. д. 38, литер Г, пом. 3Н

- Работы, предполагаемые к оценке:

  - Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции пом. 3Н Московский пр. д. 38 с устройством новых ворот и дверей.

  - Поставка электротехнического и иного оборудования, выполнение монтажных и наладочных работ, перезаводка (перекладка) кабельных линий 6 кВ.

  - Выполнение демонтажных работ оборудования старой РТП № 5045, выполнение необходимых измерительных работ новой РТП и КЛ 6 кВ.

  - Получение Актов, разрешений, ввод в эксплуатацию, оформление договорных отношений на смонтированную РТП № 5045.

  - Объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием и проектной документацией.

  - Проектная и иная документация:

https://yadi.sk/d/79FXo27gvHc6VA

3. Особые требования:

3.1. Вынос и перекладку кабельных сетей в зоне плотной окружающей жилой и административной застройки исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга.

3.2. Работы выполняются «под контролем» филиала  ПАО «Ленэнерго» Кабельная Сеть»

4. Предмет конкурса

4. Предметом конкурса является наилучшее Конкурсное предложение Претендента для заключения Договора подряда на работы, указанные в п. 2 на следующих условиях:

- количество и качество работ и услуг: выполнение работ на основании выданной Конкурсной документации и полученного по ней Конкурсного предложения.

- порядок расчетов:

- расценки в конкурсных предложениях и сметах приводятся в рублях;

- расчеты производятся в рублях;

- платежи производятся поэтапно:

  - аванс на поставку оборудования и кабельно-проводниковой продукции;

  - промежуточные платежи на основании актов о приёмке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и с зачетом аванса пропорционально стоимости  выполненных  работ;

  - взаиморасчет после подписания окончательного Акта сдачи-приемки работ;

  - гарантийное удержание в следующем порядке:

- 2,5% на 20 дней;

- 1,25 % на 12 месяцев;

- 1,25 % на 36 месяцев;.

Предпочтение отдается предложению, содержащему наименьшую долю аванса на выполнение работ и наибольшую долю окончательного платежа (в том числе по этапам работ);

- срок выполнения работ по договору:  не позднее 01.12.2020г.

Претендентом могут быть предложены другие мотивированные сроки до заключения договора.

- размер применяемых в Договоре штрафных санкций: размер штрафных санкций - 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки, исполнения договорных обязательств, при этом общая сумма штрафных санкций не может превышать 20% (двадцати процентов) от цены Договора.

    - Конкурсные предложения, будут приниматься от уполномоченных лиц:

С 12.00 16 марта 2020 года до 12.00 18 марта  2020 года в запечатанных конвертах с пометкой «Тендерному Комитету» и наименованием претендента по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, Клинский проспект, дом 25 с дублированием по электронной почте коммерческого предложения, оформленного согласно форме подачи, представленной в конкурсной документации, по следующим адресам:

- barvin@kesco.ru

- evgeny@kesco.ru

- bozheskii@kescom.com

6. Уполномоченный сотрудник для получения разъяснений по техническим вопросам и представления Претендентам приложений к Техническому заданию (ответственный Представитель Заказчика):

Соловьев Николай Владимирович, тел. +7(812) 622-03-62, факс +7(816) 622-03-63

м.т. +7 921 957-60-00, Nikolay.Soloviev@kesco.ru

7. Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 5 способом и сделанные не по форме, указанной в Конкурсной документации, не рассматриваются.

8. Затраты Претендентов на подготовку конкурсных предложений ООО «Кеско» не компенсируются.

9. Критерий определения победителя конкурса.

При определении Победителя используются следующие оцениваемые показатели конкурсных предложений (в скобках – значение весового коэффициента):

Ц – общая стоимость работ (цена Договора) (заполняется в форме подачи конкурсных предложений) (a =55,0%);

Ср - cрок выполнения работ и услуг (заполняется в форме подачи конкурсных предложений)(b = 20%);

К – квалификационные показатели (c = 10 %). Каждый из показателей оценивается экспертно по 5-ти балльной шкале (1,2,3,4 или 5 баллов) на основании представленной Претендентом информации в свободной форме (отзывы, референц лист, справки о персонале и т.п);

- к1 - опыт проведения работ в зоне регулирования застройки и хоз. деятельности центральных районов Санкт-Петербурга (25 %);

- к2 - опыт получения ордеров и разрешений на  работы в ГАТИ, ГИБДД  и т.д.(25 %);

- к3 - наличие собственного квалифицированных сотрудников ИТР (20 %);

- к4 - наличие собственной техники для производства работ (15 %);

- к5 – опыт выполнения работ по строительству КЛ6(10)кВ совместно с филиалом  ПАО «Ленэнерго» Кабельная Сеть»» (15 %).

П - платежные условия договора (заполняется в форме подачи конкурсных предложений) (d = 15%); (аванс/промежуточные платежи/окончательный взаиморасчет, выбираются из предложенных ниже)

- 60/30/5/5 – 1 балл

- 50/40/5/5 – 2 балла

- 40/50/5/5 – 3 балла

- 30/60/5/5 – 4 балла

- 20/70/5/5 – 5 баллов

Сумма весовых коэффициентов принимается равной 100: а + в + с + d = 100%.

Комплексная оценка конкурсного предложения (КО) определяется как средневзвешенное значение из оцениваемых показателей: КО = (a*Ц + b*Ср + c*К + d*П).

    - Единичные расценки: Все расценки применяемые в подаче Конкурсного предложения должны включать в себя все затраты применимые к данному виду работ, все налоги и з/п, затраты на АХП, накладные расходы, прибыль предприятия, стоимость материалов, амортизация оборудования, подключение временных коммуникаций, получение различных разрешений и вызов любых представителей.

Заказчик самостоятельно несет затраты только на технический надзор и на компенсацию нарушенного права собственности владельцев сетей (в договор не включаются).

10. Прочие условия:

Сроки действия условий Конкурсных предложений и заключения договора до 15 мая 2020 года.