«Гостиничный комплекс»

по адресу: Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр., участок 1 (юго-восточнее дома №56, литера А, по Лиговскому пр.)

(Возведение монолитных конструкций объекта. Устройство внутренних перегородок.)

##### Конкурсная документация

#### Объявление

Июнь 2018

## ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. ООО «КЕСКО» сообщает:

о проведении в офисе обособленного подразделения в г. Санкт-Петербург открытого конкурса по выбору Подрядчика на выполнение работ:

По возведению монолитных конструкций в относительных отметках +0.000 - +30,285, а также устройству внутренних перегородок в рамках строительства Объекта: «Гостиница (гостиничного комплекса) по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, участок 1 (юго-восточнее дома 56, литера «А» по Лиговскому проспекту)  кадастровый №78:31:0001521:7. (далее - Объект строительства).

2. Работы, предполагаемые к оценке:

Осуществление строительно-монтажных работ на Объекте строительства, включающие в себя:

2.1 Возведение монолитных конструкций Объекта строительства

2.2 Устройство внутренних перегородок Объекта строительства в составе: ГВЛ, кирпич, газобетон.

2.3 Устройство наружных ограждающих конструкций в составе: газобетон, кирпич.

Выполнение работ предполагает стадийность:

# Стадия 1 – Устройство монолитных конструкций;

# Стадия 2 – Устройство ограждающих конструкций;

# Стадия 3 - Устройство внутренних перегородок.

Примечание: стадии производства Работ на Объекте строительства допускается вести 			параллельно, в целях сокращения общего срока производства строительно-монтажных 	работ.

3. Особые требования: производство работ в зоне плотной окружающей жилой и административной застройки;

3.1 Предметом торгов является наилучшее предложение Претендента для заключения Договора подряда на работы, указанные в п. 2 на следующих условиях:

3.1.1 Количество и качество работ и услуг: выполнение работ на основании выданной Конкурсной документации и полученного по ней Конкурсного предложения.

3.1.2 Порядок расчетов:

3.1.2.1 Расценки в конкурсных предложениях и сметах приводятся в рублях;

3.1.2.2 Расчеты производятся в рублях;

3.1.2.3 Платежи производятся поэтапно:

• аванс на проведение строительно-монтажных работ;

• промежуточные платежи на основании Актов выполненных работ, но не менее 10% от общей суммы Договора;

• окончательный взаиморасчет после подписания Акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

3.2 Срок выполнения работ по договору: в срок до 07.03.2019 г.

3.3 Размер применяемых в договоре штрафных санкций: размер штрафных санкций - 0,01% (одна сотая процента) от цены Договора за каждый день просрочки, исполнения договорных обязательств, при этом общая сумма штрафных санкций не может превышать 15% (пятнадцати процентов) от цены Договора.

- Прием конкурсных предложений:

Конкурсные предложения будут приниматься от уполномоченных лиц до 12.00 03 июля  2018 года в запечатанных конвертах с пометкой «Тендерному Комитету» по адресу: Санкт-Петербург, Клинский пр. д. 25 лит.А с дублированием по электронной почте коммерческого предложения, оформленного согласно форме подачи, представленной в конкурсной документации, по следующим адресам: Egor.Rozhnev@kesco.ru

- Сведения об уполномоченном представителе:

Для получения разъяснений по техническим вопросам и представления Претендентам приложений к Техническому заданию (ответственный Представитель Заказчика): Рожнев Егор Олегович, тел.: +7 (950) 000 82 26, Egor.Rozhnev@kesco.ru

- Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 4 способом и сделанные не по форме, указанной в Конкурсной документации, не рассматриваются.

- Затраты Претендентов на подготовку конкурсных предложений ООО «КЕСКО» не компенсируются.

- Критерий определения победителя конкурса.

При определении Победителя используются следующие оцениваемые показатели конкурсных предложений (в скобках – значение весового коэффициента):

Ц – общая стоимость работ (цена Договора)  (a = 55 %);

Ср - cрок выполнения работ и согласований (b = 20%);

К – квалификационные показатели (c = 10 %);

- к1 - опыт ведения аналогичных строительно-монтажных работ (45 %);

- к2 - опыт ведения строительно-монтажных работ в качестве 				заказчика/генподрядчика (35 %);

- к3 - наличие техники и персонала для производства работ (20 %);

П - платежные условия договора (d = 15%);

(аванс/промежуточные платежи/окончательный взаиморасчет)

- 50/40/10 – 1 балл

- 40/50/10 – 2 балла

- 30/60/10 – 3 балла

- 20/70/10 – 4 балла

- 5(фин. обеспечения)/25/65/10 - 5 баллов

Сумма весовых коэффициентов принимается равной 100: а + в + с + d = 100%.

Каждый из показателей оценивается экспертно по 5-ти балльной шкале (1,2,3,4 или 5 баллов).

Комплексная оценка конкурсного предложения (КО) определяется как средневзвешенное значение из оцениваемых показателей: КО = (a*Ц + b*Ср + c*К + d*П).

- Единичные расценки: Все расценки применяемые в подаче Конкурсного предложения должны включать в себя все затраты применимые к данному виду работ, все налоги и отчисления в госбюджет, з/п, затраты на АХП, накладные расходы, прибыль предприятия.