Работы по устройству  кровли на объекте «Многоэтажный гостиничный комплекс на земельном участке, ограниченном улицами Аксакова, Тубинской и пер. Скворцова в Кировском районе ГО г. Уфа РБ».

##### Конкурсная документация

#### Объявление

## ноябрь 2013 года

## ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. ООО «КЕСКО» сообщает:

о проведении в офисе ОП ООО «КЕСКО» в г. Уфа по адресу: г. Уфа,  ул. Карла Маркса 3Б, оф 22  открытого конкурса с предварительным отбором по выбору Подрядчика на выполнение Работ по устройству кровли объекта «Многоэтажный гостиничный комплекс на земельном участке, ограниченном улицами Аксакова, Тубинской и пер. Скворцова в Кировском районе ГО г. Уфа РБ» (далее Объект).

2. Проектные решения

2.1. Общая часть

Гостиничный комплекс со встроенными помещениями многофункционального назначения и пристроенной подземной  автостоянкой, занимающий земельный участок в  ГО г. Уфа РБ между улицами Аксакова, Тубинской и пер. Скворцова в Кировском районе.

  - Предоставить на рассмотрение конкурсное предложение на устройству кровли в объеме приложенного проекта и ТЗ.

В предложении указать:

- проектные работы в части адаптации принятых проектом решений к существующей ситуации (стоимость);

- согласование вносимых изменений с проектной организацией и Заказчиком до и после заключения договора (стоимость);

- производителя, марки и характеристики применяемых материалов.

3.  Предметом конкурса является наилучшее Конкурсное предложение Претендента для заключения Договора на выполнение работ указанных в п. 2 на следующих условиях:

- количество и качество работ: выполнение работ на основании выданной Конкурсной документации и полученного по ней Конкурсного предложения.

- порядок расчетов:

- расценки в конкурсных предложениях и сметах приводятся в рублях;

- расчеты производятся в рублях;

- платежи производятся поэтапно:

  - аванс,

  - оплата после приёмки промежуточных этапов работ (ежемесячно),

  - окончательный взаиморасчет после подписания Акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

Предпочтение отдается предложению, содержащему наименьшую долю аванса и наибольшую долю окончательного платежа (в том числе по этапам работ);

- срок выполнения работ по договору:

- не более 4 календарных месяцев со дня перечисления аванса;

- размер применяемых в Договоре штрафных санкций: размер штрафных санкций - 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки, исполнения договорных обязательств, при этом общая сумма штрафных санкций не может превышать 25% (двадцати пяти процентов) от цены Договора.

4. Конкурсные предложения,  будут приниматься от уполномоченных лиц до 12.00. 29 ноября 2013 года в запечатанных конвертах с пометкой «Тендерному Комитету» по адресу: 450008 г. Уфа, ул. К.Маркса  д. 3Б оф22., Тел. (347) 2912394  Факс (347) 291-23-95 с дублированием по электронной  почте по следующим адресам:

- evgeny@kesco.ru

- arslanov@kesco.ru

- shimin@kesco.ru

5. Уполномоченный сотрудник для получения разъяснений по техническим вопросам (ответственный Представитель Заказчика):

- Арсланов Фарит Ахматович, тел. +7 (347) 291-23-94, arslanov@kesco.ru

6. Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 4 способом и сделанные не по форме, указанной в Конкурсной документации, не рассматриваются.

7. Затраты Претендентов на подготовку конкурсных предложений ООО «КЕСКО» не компенсируются.

8. Критерий определения победителя конкурса.

При определении Победителя используются следующие оцениваемые показатели конкурсных предложений (в скобках – значение весового коэффициента):

Ц – общая стоимость работ (цена Договора)  (a =90,0%);

Ср - cрок выполнения работ (b = 5%);

К – квалификационные показатели (c = 7 %);

- к1 - опыт работ  монолитного домостроения (100 %);

П - платежные условия договора (d = 3%);

(аванс/промежуточные платежи/окончательный взаиморасчет/гарантийное удержание)

- 60/50

- 50/50

- 40/60

- 35/65

- 30/70

Сумма весовых коэффициентов принимается равной 100: а + в + с + d = 100%.

Каждый из показателей оценивается экспертно по 5-ти балльной шкале (1,2,3,4 или 5 баллов).

Комплексная оценка конкурсного предложения (КО) определяется как средневзвешенное значение из оцениваемых показателей: КО = (a*Ц + b*Ср + c*К + d*П).

9. Единичные расценки: Все расценки применяемые в подаче Конкурсного предложения должны включать в себя все затраты применимые к данному виду работ, все налоги и отчисления в госбюджет, з/п, затраты на АХП, накладные расходы, прибыль предприятия.

10. Прочие условия:

Сроки действия условий Конкурсных предложений и заключения договора  до  “31” декабря 2013 года.